Приложение

к постановлению администрации

Среднечелбасского сельского

поселения Павловского района

от 28.07.2016г № 202

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Среднечелбасского сельского поселения Павловского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Среднечелбасском  сельском поселении Павловского

района» на 2016 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Среднечелбасского сельского

поселения Павловского района «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Среднечелбасском  сельском поселении Павловского

района» на 2016 год

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Среднечелбасском сельском поселении Павловского района» на 2016 год (далее - ведомственная целевая программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Среднечелбасского сельского поселения Павловского района. |
| Разработчик Программы | Специалист 1-й категории администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района. |
| Цель Программы | повышение качества и надежность предоставления жилищно - коммунальных услуг населению, на материально-техническое обеспечение и финансовое оздоровление (предупреждение банкротства) муниципального унитарного предприятия |
| Задачи Программы | Основной задачей является улучшение качества жизни населения Среднечелбасского сельского поселения Павловского района, которое обеспечивается: бесперебойным снабжением населения качественной питьевой водой в Среднечелбасском сельском поселении Павловского района |
| Исполнители Программы | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки реализации Программы | 2016 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования из средств бюджета сельского поселения составляет: 2016 г – 941,7 тыс.руб |

Организация контроля за                           Администрация Среднечелбасского

исполнением Программы                       сельского поселения Павловского района

- Обоснование необходимости ее решения

программными методами

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Следствием высокого износа объектов водоснабжения является низкое качество оказания коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Уровень износа объектов водоснабжения в Среднечелбасском сельском поселении

составляет в среднем 85 %. Протяженность водопроводных сетей 56,4километра.

Водонапорные башни и водозаборные скважины имеют средний износ 85 %.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных систем.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения в сельском поселении достигает 33% от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке ресурсов до потребителей.

- Цели и основные задачи Программы.

Цель программы является:

повышение качества и надежность предоставления жилищно - коммунальных услуг населению, на материально-техническое обеспечение и финансовое оздоровление (предупреждение банкротства) муниципального унитарного предприятий жилищно-коммунального хозяйства Среднечелбасского  сельского поселения Павловского района;

Основной задачей является улучшение качества жизни населения Среднечелбасского  сельского поселения Павловского района, которое обеспечивается:

бесперебойным снабжением населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Среднечелбасского сельского поселения Павловского района;

повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

улучшением экологической ситуации на территории поселения.

Целевые показатели реализации программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |
| 1. | Количество ликвидированных аварий на водопроводных сетях | шт. | 90 (за 2015) |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 |
| 3. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 85 |
| 4 | Уровень изношенности оборудования | % | 85 |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2016 г.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 2016 год составляет 941,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату материально-техническое обеспечение и финансовое оздоровление (предупреждение банкротства) муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Среднечелбасского  сельского поселения Павловского района;

5. Перечень программных мероприятий

В рамках программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках программы реализуется мероприятие:

на материально-техническое обеспечение и финансовое оздоровление (предупреждение банкротства) муниципального унитарного предприятия

на возмещение части затрат, связанных на оплату просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы,

расходы на оплату задолженности по налогам и сборам в бюджеты разных уровней жилищно-коммунального хозяйства Среднечелбасского  сельского поселения Павловского района;

Достижение целей и решения задач программы обеспечивается путем выполнения мероприятий (приложение 1 к Программе).

6. Механизм реализации программы

и контроль над ее выполнением

Текущее управление программой осуществляет ее координатор – по финансовым вопросам Администрации, который:

обеспечивает разработку программы, ее согласование с участниками программы;

формирует структуру  программы и перечень участников программы;

организует реализацию программы, участников программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей  программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;

разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля над выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации;

В плане реализации программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор программы и (или) участники программы, ответственные за контрольные события программы.

В плане реализации программы необходимо выделять не более 20 контрольных событий в год. Контрольные события программы по возможности выделяются по мероприятиям.

Доклад о ходе реализации программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и мероприятия в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Новолеушковского сельского поселения Павловского района;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения.

К докладу о ходе реализации программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей программы и входящих в ее состав мероприятий (при наличии).

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в

себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

  - Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

  - Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Глава Среднечелбасского сельского

поселения Павловского района                                                              В.А. Жук

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Среднечелбасского сельского поселения

Павловского района «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Среднечелбасском сельском поселении

Павловского района» на 2016 год

Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы Среднечелбасского  сельского поселения Павловского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Среднечелбасском сельском поселении

Павловского района» на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования (тыс. рублей) 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | на возмещение части затрат, связанных на оплату просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | МУП ЖКХ «Среднечелбасское сельское поселение» | 2016 год | Бюджет поселения | 575,0 |
| 3. | расходы на оплату задолженности по налогам и сборам в бюджеты разных уровней | МУП ЖКХ «Среднечелбасское сельское поселение» | 2016 год | Бюджет поселения | 366,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 941,7 |

Глава  Среднечелбасского сельского

поселения  Павловского района                                                                                                                                       В.А. Жук